项目章程

* **项目名称**

Scene Travel

* **项目经理**

于旭东

* **项目背景**

国内外影视作品丰富，作品资源充足。生活中很多人在看电影时会被电影中的景色、地点吸引，但是在网上查找这些影视作品中的地点是非常麻烦的、并且结果不一定准确；很多人喜欢某个城市或正好去到某个城市，想在这个城市中找一些影视取景地玩一玩，但是热门的或已知的影视取景地可能不多；许多人去了影视取景地后想要分享，可以通过提供一款收集详细的取景地信息的APP为广大影视爱好者提供方便。

* **项目目标**

精心收集影视作品的取景地，为广大影视爱好者、跟着影视作品去旅行的人提供一款收集详细的取景地信息的APP，满足想要跟着影视剧去旅行的驴友的需求。

* **项目范围**
  + 精准定位：精准定位、提供全面详细的取景地信息。
  + 城市分类：可以让用户一键了解所在城市或者想去的城市有哪些值得去的地方。
  + 专题分类：通过电影和地点类型筛选、基于城市维度为用户提供喜欢的城市拍过的影视作品。
* **进度**
  + 2020．2月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．3月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．4—5月：组建开发团队，进入开发期；
  + 2020．6月：产品进入测试阶段
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**