Scene Travel风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 用户认可度不高 | 信息覆盖不全面，没有足够吸引力 | 商业风险 | 高 | 高 | 郑尚姿、范钰敏 | 深入分析用户群体特点和需求，设计出符合他们的应用 |
| R2 | 用户对获取的信息不满意 | 取景地信息库内容不够丰富 | 用户风险 | 高 | 高 | 郑尚姿、范钰敏 | 尽可能丰富取景地信息库 |
| R3 | 导航定位不准确 | 导航定位可能有偏差 | 流程风险 | 中 | 高 | 杨迪、王予诺 | 采用科学高效的方法 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 于旭东 | 及时调度相应的人员到位 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 于旭东 | 及时争取引进投资 |